  - obr. – Ponudba/Predračun

Na obvestilo o javnem naročilu »Izdelava projektne dokumentacije za namakalni sistem«, poslanem v objavo na portal javnih naročil in TED dne 22. 3. 2024, dajemo ponudbo, kot sledi:

| Številka ponudbe: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

PONUDNIK:

| Firma/Ime ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež/Naslov ponudnika: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka: |  |

Noben strošek, ki bo nastal v zvezi s predmetom pogodbe za sklop 1 ter za sklop 2, ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. To pomeni, da se za iste stroške/izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračilo, niti jih vključiti v več projektov in /ali uporabljati že odobreno sofinanciranje EU!

Izbrani izvajalec in vsi njegovi ponudbeni partnerji ter podizvajalci, za stroške, ki so predmet sofinanciranja, ne smejo prejeti sredstev iz drugih javnih virov financiranja. Če naročnik ugotovi, da je sofinancirani projekt prejel sredstva za stroške tudi iz drugih javnih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena in o tem ni obvestil naročnika, lahko naročnik odstopi od pogodbe, izbrani izvajalec ter partnerji skupne ponudbe pa so dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dne nakazila sredstev na transakcijski račun izvajalca do dne vračila sredstev na račun naročnika!

| PONUDBENA CENA za SKLOP 1: |  |
| --- | --- |
| Postavke ponudbe |  |
| Cena skupaj brez DDV: |  |
| DDV 22% |  |
| SKUPAJ z DDV: |  |

| PONUDBENA CENA za SKLOP 2: |  |
| --- | --- |
| Postavke ponudbe |  |
| Cena skupaj brez DDV: |  |
| DDV 22% |  |
| SKUPAJ z DDV: |  |

Ponudnik za pripravo ponudbe izpolni zgornji tabeli na podlagi Popisa ponudbenega predračuna, ki jo izračuna ter priloži v ponudbeni dokumentaciji priloženo Excelovo datoteko, skladno z navodili, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrednosti cen je potrebno vpisati samo k zahtevanim opisom in količinam. Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno.

Veljavnost ponudbe je najmanj do 31. 7. 2024.

Ponudbena cena  je fiksna do zaključka izvedbe vseh del in izražena v evrih, vsi stroški  so vračunani v ceni.

- V pogodbeno ceno so vključeni zlasti:

vsi stroški v zvezi z izvedbo pogodbenih del;

materialni stroški za zahtevano število kompletnih izvodov projektne dokumentacije v materialni in v elektronski obliki ter potrebno število izvodov za dajalce soglasij;

izdelava vseh popravkov in dopolnitev projektne dokumentacije zaradi stvarnih napak in pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji ter neizvedljivosti projektne dokumentacije vse do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma primopredaje za objekt/objekte, ki so predmet projektne dokumentacije po tej pogodbi;

vsa tolmačenja in usklajevanja projektne dokumentacije (pojasnilno – sodelovalna dolžnost), ki izhajajo iz nejasnih, nepopolnih ali neusklajenih načrtov, in so ga odgovorni vodja projekta in pooblaščeni inženir/arhitekt dolžni izvesti na poziv naročnika, vse do pridobitve uporabnega dovoljenja  oziroma primopredaje za objekt/objekte, ki so predmet projektne dokumentacije po tej pogodbi;

vsa tolmačenja in usklajevanja načrtov v fazi javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del;

rekapitulacija vseh faz z upoštevanjem tehnologije gradnje za potrebe javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del,

sodelovanje in tolmačenje projektov pri vseh upravnih postopkih za izdajo upravnih dovoljenj in javnih obravnavah,

zbirna situacija gospodarske javne infrastrukture (načrtovanje morebitnih nadgradenj GJI v interesu upravljavcev ni predmet te pogodbe, vsa načrtovana gospodarska infrastruktura pa mora biti prikazana v zbirni situaciji),

stroški pridobivanja soglasij soglasodajalcev;

stroški soglasij, upravnih taks, ter vsi preostali stroški potrebni za pravilno in pravočasno izvedbo storitev in drugih obveznosti po tej pogodbi,

sodelovanje pri predstavitvi dokumentacije občinskemu svetu posameznega naročnika in odborom;

vsi stroški potrebne za izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti po pogodbi, kot npr. zagotavljanje revizijske sledi, zagotavljanje spoštovanja pravil o informiranju in komuniciranju.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru intervencij iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo, in sicer investicijske intervencije v okviru razvoja podeželja IRP13: »Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom«, ki naslavlja potrebo P06: »Povečanje produktivnosti, konkurenčnosti in dodane vrednosti v kmetijstvu«.

| KRAJ | ŽIG | PONUDNIK/VODILNI PARTNER ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

  - obr. – ESPD

Obrazec je dostopen na portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika, kjer je dostopna celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru skupne prijave morajo ESPD predložiti vsi partnerji v skupini, pri čemer vsak partner izpolni svoj ESPD. Poleg svojega ESPD mora ponudnik naročniku predložiti tudi ESPD-je, ki so jih izpolnili:

subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3, in

podizvajalci, in sicer ne glede na to, ali jih ponudnik nominira v prijavi ali predlaga njihovo vključitev v izvedbo javnega naročila po oddaji naročila (v slednjem primeru mora izbrani ponudnik ESPD podizvajalca predložiti takrat, ko ga nominira).

V kolikor bo ponudnik v ponudbi (ter ESPD) navedel, da pri izvajanju naročila ne bo sodeloval z drugimi gospodarskimi subjekti, in se bo tekom gradnje ugotovilo, da je podal lažno izjavo, bo naročnik zoper njega podal Državni revizijski komisiji, na podlagi 11. odstavka 89. člena ZJN-3, predlog za uvedbo prekrška po 5. točki 1. odstavka 112. člena ZJN-3, in sicer zaradi predložitve neresnične izjave, pri čemer je za navedeni prekršek predvidena tako globa (za pravno in odgovorno osebo) kot stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja, kot izhaja iz . odstavka 112. člena ZJN-3.

  - Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo

PODIZVAJALEC (firma/ime, sedež/naslov, matična številka):

V zvezi z javnim naročilom »Izdelava projektne dokumentacije za namakalni sistem«, poslanim v objavo na portal javnih naročil in TED dne 22. 3. 2024, naročniku  dajemo zahtevo, na podlagi katere naj nam naročnik namesto glavnega izvajalca neposredno poravna plačilo terjatev do glavnega izvajalca.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti in predložiti le v primeru, da  podizvajalec v skladu z določili 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo. Le v tem primeru se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcem obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

| KRAJ | ŽIG | PODIZVAJALEC ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

  - obr.  – Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila) Datum: (vpiše se datum izdaje) VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja) GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) NAROČNIK: (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnik javnega naročila) OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je (vpiše se predmet javnega naročila). ZNESEK V EUR: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo) LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina) JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta) KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Klavzula v primeru kavcijskega zavarovanja: Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. Klavzula v primeru bančne garancije: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. garant (žig in podpis)

Izbrani izvajalec bo izdal finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vsak sklop posebej.

  - obr.  – Vzorec zavarovanja za odpravo napak

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila) Datum: (vpiše se datum izdaje) VRSTA: vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja) GARANT: (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnik javnega naročila) OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je (vpiše se predmet javnega naročila). ZNESEK V EUR: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo) LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina) JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta) KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla. Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Klavzula v primeru kavcijskega zavarovanja: Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. Klavzula v primeru bančne garancije: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. garant (žig in podpis)

Izbrani izvajalec bo izdal finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi za vsak sklop posebej.

  - obr.  – Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe je potrebno šteti le kot izhodišče, saj se bo pogodba pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

OPOMBA: za Sklop 1 bo naročnik Občina Ajdovščina, za Sklop 2 pa Občina Vipava.

OBČINA  _______________,  _______________, kot naročnik,

ki ga zastopa župan  _________________,

matična številka: ______________,

ID za DDV:  ____________,

IBAN:  _______________

in

________________________________ (firma in sedež ponudnika) kot izvajalec,

ki ga zastopa ________________________,

matična številka: ______________________,

ID za DDV: ______________________,

IBAN:_______________________________,

skleneta naslednjo

Pogodbo št. 4300-1/2024 za

za sklop __________

Uvodna določila

- člen

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo za izvedbo javnega naročila objavljenega na portalu javnih naročil pod zap. št.  __________, z dne ___________, ter TED _________________ in na podlagi odločitve o oddaji naročila št. ___________________ z dne_____________.

Izvajalec zagotavlja, da opravlja vse dejavnosti potrebne za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi in da izpolnjuje vse pogoje določene z veljavnimi predpisi za izvajanje svojih dejavnosti in za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine _______ na proračunski postavki _____________, kontu  __________ NRP OB00_____________________.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru intervencij iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo, in sicer investicijske intervencije v okviru razvoja podeželja IRP13: »Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom«, ki naslavlja potrebo P06: »Povečanje produktivnosti, konkurenčnosti in dodane vrednosti v kmetijstvu«.

Predmet pogodbe in obseg pogodbenih del

člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa sprejme v izvedbo storitve v obsegu, kvaliteti in rokih določenih v tej pogodbi in projektni nalogi št. ______________, z dne ____________, ob upoštevanju zahtev naročnika, prostorskih aktov, pogojev dajalcev soglasij, veljavne zakonodaje ter veljavnih normativov in standardov, ter zlasti načela trajnostne gradnje, ravni okoljskih in podnebnih vplivov, ter zahteve v zvezi z oblikovanjem, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za te storitve plačal dogovorjeno ceno.

Izvajalec se zavezuje, da bo naročeno projektno dokumentacijo izdelal v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) in Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23, v nadaljevanju GZ-1), ter opravil vsa druga dejanja, ki so potrebna, da naročnik uresniči interes, zaradi katerega sklepa to pogodbo in izvedel zlasti naslednje storitve:

OPOMBA: Vsebina bo odbrana glede na sklop, za katerega bo pogodba podpisana.

SKLOP 1

izdelava in predložitev IDZ dokumentacije za območje Ajdovščina;

izdelava in predložitev strokovnih podlag (topografske/geodetske podloge, katastrski načrti/podloge s popisom lastnikov zemljišč) za območje občine Ajdovščina;

izdelava finančno ovrednotenega popisa materiala in del ločeno za vsak odsek posebej,

izdelava in predložitev DPP dokumentacije za območje občine Ajdovščina;

pridobitev projektnih pogojev za območje občine Ajdovščina;

izdelava in predložitev DPP dokumentacije z analizo projektnih pogojev za območje občine Ajdovščina;

izdelava in predložitev geološko geomehaničnega poročila in geoloških raziskav za območje občine Ajdovščina;

izdelava in predložitev DGD dokumentacije za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti vključno z rešitvijo odvzemnega objekta,  za območje občine Ajdovščina;

pridobitev mnenj pristojnih mnenjedajalcev za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti vključno z rešitvijo odvzemnega objekta, za območje občine Ajdovščina;

oddaja DGD dokumentacije skupaj z mnenji pristojnih mnenjedajalcev za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti vključno z rešitvijo odvzemnega objekta, za območje občine Ajdovščina;

izdelava in predložitev PVO z dodatkom za varovana območja  za območje občine Ajdovščina;

sodelovanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja in popravki DGD dokumentacije po pripombah izdajatelja gradbenega dovoljenja do izdaje gradbenega dovoljenja za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti; vključno z rešitvijo odvzemnega objekta, za območje občine Ajdovščina;

izdelava in predaja PZI dokumentacije skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem, z dopolnjenim projektantskim popisom in predračunom za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti vključno z odzemnim objektom;

izdelava in predaja PZI dokumentacije, s projektantskim popisom in predračunom za cevovodni razvodni sistem na območju občine Ajdovščina;

oddaja končne PZI dokumentacije s pridobljenimi izjavami recenzentov in pridobljenimi pozitivnimi mnenji na PZI (kjer mnenjedajalec to zahteva) za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti, vključno z rešitvijo odvzemnega objekta, ločeno za območje občine Ajdovščina;

oddaja končne PZI dokumentacije s pridobljenimi izjavami recenzentov za cevovodni razvodni sistem na območju občine Ajdovščina;

priprava podatkov in obrazcev za pridobitev odločbe o uvedbi namakanja,  za območje občine Ajdovščina;

izdelava dokumentacije in priprava podatkov za pridobitev vodnega dovoljenja.

- SKLOP 2:

izdelava in predložitev IDZ dokumentacije za območje občine Vipava;

izdelava in predložitev strokovnih podlag (topografske/geodetske podloge, katastrski načrti/podloge s popisom lastnikov zemljišč) za območje občine Vipava;

izdelava in predložitev DPP dokumentacije za območje občine  Vipava;

pridobitev projektnih pogojev za območje občine Vipava;

izdelava in predložitev DPP dokumentacije z analizo projektnih pogojev za  območje občine Vipava;

izdelava in predložitev geološko geomehaničnega poročila in geoloških raziskav  za območje občine Vipava;

izdelava in predložitev DGD dokumentacije za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti,  za območje občine Vipava;

pridobitev mnenj pristojnih mnenjedajalcev za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti, za območje občine Vipave;

oddaja DGD dokumentacije skupaj z mnenji pristojnih mnenjedajalcev za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti, za območje občine Vipava;

izdelava in predložitev PVO z dodatkom za varovana območja na območju občine Vipava;

sodelovanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja in popravki DGD dokumentacije po pripombah izdajatelja gradbenega dovoljenja do izdaje gradbenega dovoljenja za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekt za območje občine Vipava;

izdelava in predaja PZI dokumentacije skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem, z dopolnjenim projektantskim popisom in predračunom za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti;

izdelava in predaja PZI dokumentacije, s projektantskim popisom in predračunom za cevovodni razvodni sistem na območju Občine Vipava in črpališča, ki služijo izključno razvodu v Občini Vipava;

oddaja končne PZI dokumentacije s pridobljenimi izjavami recenzentov in pridobljenimi pozitivnimi mnenji na PZI (kjer mnenjedajalec to zahteva) za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti, za območje občine Vipava;

oddaja končne PZI dokumentacije s pridobljenimi izjavami recenzentov za cevovodni razvodni sistem na območju občine Vipava in črpališča, ki služijo izključno razvodu v Občini Vipava;

priprava podatkov in obrazcev za pridobitev odločbe o uvedbi namakanja, za območje Vipave;

izdelava dokumentacije in priprava podatkov za pridobitev vodnega dovoljenja.

- Izvajalec mora naročniku predati dokumentacijo v pasivni in aktivni obliki, kakor tudi tiskane izvode posamezne faze dokumentacije.  Vso izdelano dokumentacijo morajo izdelovalci pred oddajo končnega izvoda, po elektronski poti (v aktivni in pasivni obliki: grafični del v vektorskem formatu .dwg, .dwf, .shp, tekstualni del v formatu .doc in .pdf, tabelarični del v formatu .xls in .pdf in .doc) posredovati v predhodni pregled naročniku oz. njegovemu inženirju. Na podlagi njegovih pripomb so jo dolžni v roku 10 dni tudi

- popraviti oz. dopolniti.

- Dokumentacijo dostavi kot sledi:

- IDZ dokumentacija:

- Digitalni izvod (aktivno in pasivno)

- 3x tiskan izvod

- DPP dokumentacija:

- Digitalni izvod (aktivno in pasivno)

- 3x tiskan izvod

Dokumentacija strokovnih podlag topografske/geodetske podloge, katastrski načrti/podloge s popisom lastnikov zemljišč

Digitalni izvod (aktivno in pasivno)

2x tiskan izvod

- Geološko geomehanično poročilo in poročilo geoloških raziskav

- Digitalni izvod (aktivno in pasivno)

- 2x tiskan izvod

- Dokumentacija za pridobitev vodnega dovoljenja:

- Digitalni izvod (aktivno in pasivno)

- 2x tiskan izvod

- DGD dokumentacija:

- Digitalni izvod (aktivno in pasivno)

- 4x tiskan izvod

- Dokumentacija za pridobitev odločbe o uvedbi namakanja

- Digitalni izvod (aktivno in pasivno)

- 2x tiskan izvod

- PZI dokumentacija:

- Digitalni izvod (aktivno in pasivno)

- 4x tiskan izvod

- PVO dokumentacija:

- Digitalni izvod (aktivno in pasivno)

- 4x tiskan izvod

Predmet naročila je tudi oprava vseh drugih dejanj, ki so potrebna, da naročnik uresniči interes (izgradnja objekta/objektov na podlagi projektne dokumentacije, ki je predmet te pogodbe), zaradi katerega je sklenil to projektantsko pogodbo, vključno s pojasnilno – sodelovalno dolžnostjo izvajalca, vse do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma primopredaje za objekt/objekte, ki so predmet projektne dokumentacije po tej pogodbi.

Izvajalec bo pri projektiranju upošteval naročnikove pripombe v zvezi z rešitvami in materiali, ki zagotavljajo večjo funkcionalnost objekta/območja, nižje stroške vzdrževanja objekta /območja.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe po zaključku posamezne faze projektantskih storitev. V primeru odstopa naročnika od izvedbe pogodbe, po zaključku posamezne faze projektantskih storitev, izvajalec nima pravice uveljavljati kakršni koli zahtevek za izpad dohodka, škode ali odstopnino zaradi ne dokončanja vseh faz projektantskih storitev oz. del po pogodbi.

Pogodbena vrednost, obračun del ter roki

člen

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe pričeti takoj po podpisu pogodbe, v rokih in za ceno:

OPOMBA:  Vsebina bo odbrana glede na sklop, za katerega bo pogodba podpisana.

Sklop 1

|  | Postavke ponudbe | Cena v EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izdelava in predložitev IDZ dokumentacije za območje občine Ajdovščina |  |
| 2. | Izdelava in predložitev strokovnih podlag (topografske/geodetske podloge, katastrski načrti/podloge s popisom lastnikov zemljišč) za območje občine Ajdovščina |  |
| 3. | Izdelava in predložitev DPP dokumentacije za območje občine Ajdovščina |  |
| 4. | Pridobitev projektnih pogojev za območje občine Ajdovščina |  |
| 5. | Izdelava in predložitev DPP dokumentacije z analizo projektnih pogojev za območje občine Ajdovščina |  |
| 6. | Izdelava in predložitev geološko-geomehaničnega poročila in geološko-geomehanično raziskave za območje občine Ajdovščina |  |
| 7. | Izdelava in predložitev DGD dokumentacije za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti vključno z rešitvijo odvzemnega objekta, za območje občine Ajdovščina |  |
| 8. | Pridobitev mnenj pristojnih mnenjedajalcev za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti vključno z rešitvijo odvzemnega objekta, za območje občine Ajdovščina |  |
| 9. | Oddaja DGD dokumentacije skupaj z mnenji pristojnih mnenjedajalcev za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti vključno z rešitvijo odvzemnega objekta, za območje občine Ajdovščina |  |
| 10. | Izdelava in predložitev PVO z dodatkom za varovana območja za območje občine Ajdovščina |  |
| 11. | Sodelovanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja in popravki DGD dokumentacije po pripombah izdajatelja gradbenega dovoljenja do izdaje gradbenega dovoljenja za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti; vključno z rešitvijo odvzemnega objekta, za območje občine Ajdovščina |  |
| 12. | Izdelava in predaja PZI dokumentacije skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem, z dopolnjenim projektantskim popisom in predračunom za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti vključno z odzemnim objektom |  |
| 13. | Izdelava in predaja PZI dokumentacije, s projektantskim popisom in predračunom za cevovodni razvodni sistem na območju občine Ajdovščina |  |
| 14. | Oddaja končne PZI dokumentacije s pridobljenimi izjavami recenzentov in pridobljenimi pozitivnimi mnenji na PZI (kjer mnenjedajalec to zahteva) za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti, vključno z rešitvijo odvzemnega objekta, ločeno za območje občine Ajdovščina |  |
| 15. | Oddaja končne PZI dokumentacije s pridobljenimi izjavami recenzentov in pridobljenimi pozitivnimi mnenji na PZI (kjer mnenjedajalec to zahteva) za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti, vključno z rešitvijo odvzemnega objekta, za območje občine Ajdovščine |  |
| 16. | Oddaja končne PZI dokumentacije s pridobljenimi izjavami recenzentov za cevovodni razvodni sistem na območju občine Ajdovščina |  |
| 17. | Priprava podatkov in obrazcev za pridobitev odločbe o uvedbi namakanja, za območje občine Ajdovščine |  |
| 18. | Izdelava dokumentacije in priprava podatkov za pridobitev vodnega dovoljenja |  |
|  | Vrednost brez DDV: |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPAJ z DDV: |  |

Sklop 2:

|  | Postavke ponudbe | Cena v EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izdelava in predložitev IDZ dokumentacije za območje občine Vipava |  |
| 2. | Izdelava in predložitev strokovnih podlag (topografske/geodetske podloge, katastrski načrti/podloge s popisom lastnikov zemljišč) za območje občine Vipava |  |
| 3. | Izdelava in predložitev DPP dokumentacije za območje občine Vipava |  |
| 4. | Pridobitev projektnih pogojev za območje občine Vipava |  |
| 5. | Izdelava in predložitev DPP dokumentacije z analizo projektnih pogojev za območje občine Vipava |  |
| 6. | Izdelava in predložitev geološko-geomehaničnega poročila in geološko-geomehanično raziskave za območje občine za območje občine Vipava |  |
| 7. | Izdelava in predložitev DGD dokumentacije za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti, za območje občine Vipava |  |
| 8. | Pridobitev mnenj pristojnih mnenjedajalcev za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti, za območje občine Vipave |  |
| 9. | Oddaja DGD dokumentacije skupaj z mnenji pristojnih mnenjedajalcev za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti, za območje občine Vipava |  |
| 10. | Izdelava in predložitev PVO z dodatkom za varovana območja na območju občine Vipava |  |
| 11. | Sodelovanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja in popravki DGD dokumentacije po pripombah izdajatelja gradbenega dovoljenja do izdaje gradbenega dovoljenja za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekt za območje občine Vipava |  |
| 12. | Izdelava in predaja PZI dokumentacije skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem, z dopolnjenim projektantskim popisom in predračunom za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti |  |
| 13. | Izdelava in predaja PZI dokumentacije, s projektantskim popisom in predračunom za cevovodni razvodni sistem na območju Občine Vipava in črpališča, ki služijo izključno razvodu v Občini Vipava |  |
| 14. | Oddaja končne PZI dokumentacije s pridobljenimi izjavami recenzentov in pridobljenimi pozitivnimi mnenji na PZI (kjer mnenjedajalec to zahteva) za primarni transportni cevovod s črpališčem in pripadajočimi objekti, za območje občine Vipava |  |
| 15. | Oddaja končne PZI dokumentacije s pridobljenimi izjavami recenzentov za cevovodni razvodni sistem na območju občine Vipava in črpališča, ki služijo izključno razvodu v Občini Vipava |  |
| 17. | Priprava podatkov in obrazcev za pridobitev odločbe o uvedbi namakanja, za območje Vipave |  |
| 18. | Izdelava dokumentacije in priprava podatkov za pridobitev vodnega dovoljenja |  |
|  | Vrednost brez DDV: |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPAJ z DDV: |  |

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja Pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično vplivala na dogovorjeno pogodbeno vrednost iz prejšnjega člena, neto skupna pogodbena vrednost ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na določbo fiksne pogodbene vrednosti prizna razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen, pri čemer ta določba ne velja za primere morebitnih novih davkov, ki jih morata pogodbeni stranki upoštevati.

Pogodbena vrednost brez DDV za posamezno postavko, za dogovorjeni obseg del in storitev po tej pogodbi, je fiksna in nespremenljiva, za ves čas trajanja pogodbe.

V pogodbeno ceno so vključeni zlasti:

vsi stroški v zvezi z izvedbo pogodbenih del;

materialni stroški za zahtevano število kompletnih izvodov projektne dokumentacije v materialni in v elektronski obliki ter potrebno število izvodov za dajalce soglasij;

izdelava vseh popravkov in dopolnitev projektne dokumentacije zaradi stvarnih napak in pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji ter neizvedljivosti projektne dokumentacije vse do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma primopredaje za objekt/objekte, ki so predmet projektne dokumentacije po tej pogodbi;

vsa tolmačenja in usklajevanja projektne dokumentacije (pojasnilno – sodelovalna dolžnost), ki izhajajo iz nejasnih, nepopolnih ali neusklajenih načrtov, in so ga odgovorni vodja projekta in pooblaščeni inženir/arhitekt dolžni izvesti na poziv naročnika, vse do pridobitve uporabnega dovoljenja  oziroma primopredaje za objekt/objekte, ki so predmet projektne dokumentacije po tej pogodbi;

vsa tolmačenja in usklajevanja načrtov v fazi javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del;

rekapitulacija vseh faz z upoštevanjem tehnologije gradnje za potrebe javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del,

sodelovanje in tolmačenje projektov pri vseh upravnih postopkih za izdajo upravnih dovoljenj in javnih obravnavah,

zbirna situacija gospodarske javne infrastrukture (načrtovanje morebitnih nadgradenj GJI v interesu upravljavcev ni predmet te pogodbe, vsa načrtovana gospodarska infrastruktura pa mora biti prikazana v zbirni situaciji),

stroški pridobivanja soglasij soglasodajalcev;

stroški soglasij, upravnih taks, ter vsi preostali stroški potrebni za pravilno in pravočasno izvedbo storitev in drugih obveznosti po tej pogodbi,

sodelovanje pri predstavitvi dokumentacije občinskemu svetu posameznega naročnika in odborom;

vsi stroški potrebne za izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti po pogodbi, kot npr. zagotavljanje revizijske sledi, zagotavljanje spoštovanja pravil o informiranju in komuniciranju.

OPOMBA: Vsebina bo odbrana glede na sklop, za katerega bo pogodba podpisana.

Rok izvedbe:

| MEJNIK | FAZNI MEJNIK (zaključena faza del ali oddani dokumenti) | Sklop 1 | Sklop 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Izdelava IDZ dokumentacije | 1.9.2024 | 1.9.2024 |
| M2 | Izdelava strokovnih podlag (topografske/geodetske podloge, katastrski načrti/podloge s popisom lastnikov zemljišč) | 1.10.2024 | 1.10.2024 |
| M3 | Izdelava in predložitev DPP dokumentacije | 1.11.2024 | 1.11.2024 |
| M4 | Pridobitev projektnih pogojev | 28.2.2025 | 28.2.2025 |
| M5 | Izdelava in predložitev DPP dokumentacije z analizo projektnih pogojev | 1.4.2025 | 1.4.2025 |
| M6 | Izdelava dokumentacija in priprava podatkov za pridobitev vodnega dovoljenja | 1.1.2025 | 1.1.2025 |
| M7 | geološko-geomehanično poročilo in geološko-geomehanično raziskave | 1.10.2024 | 1.10.2024 |
| M8 | Izdelava in predložitev DGD dokumentacije | 1.4.2025 | 1.4.2025 |
| M9 | Pridobitev mnenj pristojnih mnenjedajalcev | 1.7.2025 | 1.7.2025 |
| M10 | Oddaja DGD dokumentacije skupaj z mnenji pristojnih mnenjedajalcev | 1.7.2025 | 1.7.2025 |
| M11 | Izdelava in predložitev PVO z dodatkom za varovana območja | 1.7.2025 | 1.7.2025 |
| M12 | Sodelovanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja in popravki DGD dokumentacije po pripombah izdajatelja gradbenega dovoljenja do izdaje gradbenega dovoljenja | 1.10.2025 | 1.10.2025 |
| M13 | Priprava podatkov in obrazcev za pridobitev odločbe o uvedbi namakanja | 1.10.2025 | 1.10.2025 |
| M14 | Izdelava in predaja PZI dokumentacije skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem, z dopolnjenim projektantskim popisom in predračunom | 1.12.2025 | 1.12.2025 |
| M15 | Oddaja končne PZI dokumentacije s pridobljenimi izjavami recenzentov in pridobljenimi pozitivnimi mnenji na PZI (kjer mnenjedajalec to zahteva) | 31.12.2025 | 31.12.2025 |

Rok za izvedbo vseh pogodbenih aktivnosti za pridobitev dokumentacije je 31.12.2025.

Do podaljšanja posameznih vmesnih rokov in končnega pogodbenega roka lahko pride v primerih, opredeljenih v pogodbi, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Takšno podaljšanje rokov samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila.

Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek na osnovi opravljenih, predanih in potrjenih del v skladu s ponudbo in pogodbenimi roki, določenimi v tej pogodbi.

Izvajalec bo po izvedbi posameznih pogodbenih del izstavil e-račun, ki ga bo naročnik, po potrditvi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika,  plačal v plačilnem roku 30. dan od uradnega prejetja.

Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.

Šteje se, da je naročnik prevzel posamezno fazo projektne dokumentacije takrat, ko izvajalcu pisno potrdi, da je posamezna faza prevzete projektne dokumentacije izdelana tako, kot je dogovorjeno s to pogodbo. V primeru, da ima naročnik pripombe na prevzeto delo se izvajalec zaveže, da bo napake odpravil v roku 8 dni.

Obveznosti pogodbenih strank

člen

Naročnik se obvezuje:

izvajalcu posredovati potrebne informacije in pripombe za uspešno in neovirano izvedbo predmeta naročila;

sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in kvalitetno;

pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev;

urediti plačilne obveznosti, izhajajoč iz pogodbe.

Izvajalec se obvezuje:

da bo kot jamstvo za pravilno in pravočasno izvršitev del v  2 dneh po podpisu pogodbe izročil dve bianko menici za dobro izvedbo v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbo v višini 10% ponudbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo 60 dni po roku za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe;

v roku 5 dni po podpisu te pogodbe naročniku predložiti zavarovalno polico, z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o plačilu premije za leto 2022 o zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu s 15. členom  Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 in 133/22 – odl. US, v nadaljevanju ZAID , sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil izvajalčevo zavarovanje za resnost ponudbe;

prevzete storitve izvršiti strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavno zakonodajo, tehničnimi predpisi, standardi in normami;

storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni;

izvršiti pogodbene storitve gospodarno v korist naročnika;

upoštevati predloge naročnika glede racionalne in ekonomsko ugodne izvedbe objekta;

v času izdelave projektne dokumentacije upoštevati upravičene pripombe naročnika in njegovega izvajalca tehničnega svetovanja ter jih tudi odpraviti, če projektne rešitve ne bodo usklajene s projektno nalogo, razpisno dokumentacijo, projektnimi pogoji, soglasji, predpisi in standardi, pa tudi če projektne rešitve ne bodo predvidevale funkcionalnih in kvalitetnih rešitev, ki veljajo za tovrstne objekte, kar ne sme vplivati na posamezne in na končni pogodbeni rok. Izvajalec je dolžan, v skladu z zahtevami naročnika, prilagoditi prostorski program;

vso dokumentacijo vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi z naročilom, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil ločeno. Izvajalec mora voditi vso predpisano dokumentacijo ter zagotavljati ustrezno revizijsko sled, upoštevati zahteve v zvezi s hrambo dokumentacije;

na svoje stroške in v pogodbenem roku izvršiti dopolnitve in spremembe v prevzetem obsegu, če se ugotovi, da je izvajalec del pomanjkljivo opravil storitve iz pogodbenih obveznosti;

sproti pisno obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti;

udeleževati se sestankov na zahtevo naročnika ali izvajalca tehničnega svetovanja glede izdelave projektne dokumentacije in ostalih zadev v zvezi s pogodbenimi deli,

izvršiti korekcije projektne dokumentacije, na podlagi zahtev revizijskega poročila in naročnika;

redno spremljati gradnjo objekta in sodelovati na operativnih sestankih na gradbišču;

sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve, v kolikor se pri gradnji izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne;

v pisni obliki potrjevati predvidene materiale za vgradnjo, delavniške načrte, detajle kot tudi vso opremo izvajalcev del in njihovih podizvajalcev, tako iz gradbeno-arhitektonskega vidika kot tudi iz vidika instalacijskih del, soglasje mora podati tudi predstavnik naročnika;

na zahtevo naročnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov;

sodelovati pri kvalitetnih pregledih, tehničnem pregledu in primopredaji objekta.

Odgovornost za škodo, za stvarne napake projektne dokumentacije in za opustitev pojasnilne – sodelovalne dolžnosti

člen

Izvajalec ima pri zavarovalnici sklenjeno veljavno zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu z določili 15. člena ZAID. Projektant mora imeti zavarovano odgovornost za škodo za ves čas izvedbe del po tej pogodbi, za čas izvajanja del po tej pogodbi ter za čas izvajanja del gradnje, vse do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma primopredaje objekta/objektov, ki so predmet projektne dokumentacije po tej pogodbi.

Fotokopija zavarovalne police je sestavni del te pogodbe. Veljavnost zavarovalne police pa mora izvajalec obnavljati in naročniku predložiti dokazilo o podaljšanju letno oziroma ob vsakem poteku zavarovanja, do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma primopredaje.

Izvajalec bo naročniku brezplačno odpravil vse stvarne napake na izdelani projektni dokumentaciji, ki bodo ugotovljene v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, v postopku gradnje objekta ter v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja oziroma primopredaje za objekt/objekte, ki so predmet projektne dokumentacije po tej pogodbi.

Izvajalec je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki naročniku nastane zaradi napak nekakovostno in pomanjkljivo izdelani projektni dokumentaciji, zlasti zaradi njene neskladnosti in nepravilnosti, v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi, standardi in normativi, vse do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma primopredaje za objekt/objekte, ki so predmet projektne dokumentacije po tej pogodbi.

Izvajalec je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki naročniku nastane zaradi opustitve pojasnilno – sodelovalne dolžnosti v zvezi z izdelano projektno dokumentacijo, in sicer, vse do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma primopredaje za objekt/objekte, ki so predmet projektne dokumentacije po tej pogodbi.

Lastninska pravica in avtorske pravice

člen

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na katerih je fiksirana takšna dokumentacija, pridobi naročnik lastninsko pravico z izročitvijo.

Izvajalec s trenutkom izročitve projektne dokumentacije na naročnika izključno prenaša materialne avtorske pravice na projektni dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, in zlasti ne pa zgolj:

pravico do uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja avtorskega dela (23. člena ZASP) - pri čemer avtor soglaša, da ima naročnik pravico, da lahko avtorsko delo uporabi večkrat;

pravico uporabe primerkov avtorskega dela, zlasti pravico distribuiranja (24. člen ZASP), vključno s pravico do shranitve avtorskega dela v elektronski obliki – pri čemer avtor soglaša, da ima naročnik pravico, da odplačno ali neodplačno, izključno ali neizključno, vse avtorske pravice, ki jih pridobi na podlagi predmetnega natečaja, prenesti naprej na tretje osebe (nadaljnji prenos – 78. člena ZASP), ne da bi za to potreboval dodatno oziroma naknadno izrecno soglasje avtorja ali da bi za to moral avtorju plačati dodaten avtorski honorar;

pravico do uporabe dela v netelesni obliki, zlasti pravico javnega prikazovanja (29. člena ZASP);

pravico do uporabe dela v spremenjeni obliki, zlasti pravico predelave (33. člen ZASP).

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se avtorske pravice, ki so predmet prenosa po tej pogodbi na naročnika prenašajo v neomejenem oz. najširšem možnem obsegu za dosego namena naročnika in za celotno obdobje varovanja avtorskih pravic (časovno neomejeno).

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je prenos vseh materialnih avtorskih pravic na naročnika po tej pogodbi geografsko neomenjen.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je prenos materialnih avtorskih pravic na naročnika po tej pogodbi v izključni obliki, pri tem tudi avtor nima pravice izkoriščati prenesenih materialnih avtorskih pravic (pravica reproduciranja).

Izvajalec s podpisom te pogodbe naročniku podaja soglasje (3. odstavek 44. člena ZASP), da avtorsko delo – arhitekturni objekt prosto predela oziroma spremeni, v kolikor je to v skladu z interesi, koristmi in potrebami naročnika (pravica predelave). Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom v zvezi s spremembo avtorskega dela, ki bi jih storil naročnik kot lastnik avtorskih pravic, ki se nanj prenašajo s to pogodbo.

Izvajalec se z izplačanim dokončnim plačilom, prejetim po tej pogodbi, za odkup projektne dokumentacije in prenesenih materialnih avtorskih pravic, v celoti in trajno odreka kakršnimkoli kasnejšim zahtevkom za plačilo za uporabo avtorskih pravic

Izvajalec mora urediti vsa pravna razmerja z lastniki avtorskih del, kij ih bo uporabil za podlago pri izdelavi in so predmet ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije. Izvajalec  je dolžan pogodbi predložiti pisno izjavo in druga dokazila o ureditvi avtorskih pravic, v kolikor pripada avtorska pravica na avtorskem delu, ki je zajeto v projektni dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe. Na podlagi predložene pisne izjave in drugih dokazil naročnik nima nobenih pravnih in materialnih obveznosti do avtorja dela oziroma do imetnika pravic iz avtorskega dela.

Če tretje osebe s pravicami na avtorskih delih oziroma avtorji avtorskih del, ki so sestavni deli projektne dokumentacije, ki se jo izvajalec s to pogodbo zavezuje izdelati za naročnika, zoper naročnika vložijo zahtevke avtorskopravne, odškodninske ali druge narave, je izvajalec dolžan sodelovati pri reševanju teh zahtevkov in vstopiti v morebitne sodne postopke. Če je naročnik iz naslova zahtevkov zaradi kršitve avtorske ali drugih pravic tretjih oseb utrpel škodo, mu jo je izvajalec dolžan vrniti na prvi poziv, ne glede na njegovo krivdo.

Izvajalec storitve projektiranja se odpoveduje prednostni pravici pri kasnejših spremembah projektne dokumentacije izdelane po pogodbi z naročnikom.

Izvajanje naročila s podizvajalci

(člen se vključi v pogodbo, če ponudnik pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci)

člen

Poleg svojega računa oziroma situacije mora dobavitelj, v nadaljevanju izvajalec, v primeru podizvajalcev, ki so naročniku predložili zahtevo za neposredno plačilo, obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki so naročniku predložili zahtevo za neposredno plačilo v skladu z določili 94. člena ZJN-3.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali naslednji podizvajalci:

| Podizvajalci: (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) | Obseg in vrsta del: | Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: |
| --- | --- | --- |

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij, ki se nanašajo na priglašene podizvajalce in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz 2 odstavka 94. člena ZJN-3.

Zavarovanje za dobro izvedbo

člen

Izvajalec mora najkasneje v 15 dneh od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, v obliki kot je določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in z veljavnostjo do izvedene primopredaje celotne projektne dokumentacije, predvidoma do vključno ______________________, plus 60 dni.

S tem finančnim zavarovanjem se zavaruje kvalitetna izvedba pogodbenih del, pravočasna izvedba del v smislu določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbe, poplačilo pogodbenih kazni iz te pogodbe ter spoštovanje drugih pogodbenih določil, tako v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenim zahtevam.

Pogodba se sklepa pod odložnim pogojem in postane veljavna šele s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla.

Finančno zavarovanje se, v primeru, da ni bilo uporabljeno, vrne izvajalcu po njegovi predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak.

Če naročnik iz kateregakoli razloga ne razpolaga z veljavnim finančnim zavarovanjem, ima iz tega naslova pravico zadržati izplačilo zneska do višine 10% pogodbene vrednosti z DDV v trenutku nastanka takšnih okoliščin, in sicer vse do predložitve zahtevanega zavarovanja za dobro izvedb oziroma za odpravo napak.

Razdrtje oziroma odstop od pogodbe in prepoved cesije

člen

Pogodbo lahko pisno odpove vsaka pogodbena stranka; odpovedni rok znaša en mesec. Če  zamuda  izvajalca  preseže  en  mesec,  lahko  naročnik  od  nje  odstopi,  ne  da  poda  izvajalcu  dodaten  rok za izpolnitev.

V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.

Naročnik lahko odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka če:

izvajalec zamuja z aktivnostmi in je očitno, da zaradi te zamude ni sposoben pravočasno izvesti storitev;

če so storitve v bistvenem izvedene v nasprotju z zahtevami naročnika,

je zoper izvajalca izdan sklep o uvedbi stečaja ali uveden postopek prisilne poravnave, ali predlagana ali uvedena likvidacija, ali bi bilo s strani kakšnega organa izvajalcu prepovedano opravljanje dejavnosti ali izrečen drug podoben ukrep,

je zoper izvajalca začeta izvršba, ki bi lahko resneje ogrozila njegovo finančno stanje,

je izvajalec prenesel obveznosti iz pogodbe na tretje osebe v nasprotju z določbami te pogodbe,

izvajalec ne bi izvajal pogodbenih del v skladu s to pogodbo ali bi ponavljajoče kršil svoje obveznosti po tej pogodbi in takšnega ravnanja ali stanja ne bi saniral tudi po naročnikovem izrecnem pozivu.

Naročnik bo imel v zgoraj navedenih primerih iz prejšnjega odstavka pravico, da izvajalca s priporočeno pošto pisno obvesti o odstopu od pogodbe in na podlagi takšnega obvestila takoj prevzame posest gradbišča in vseh izvedenih del, ter drugega morebitnega materiala in opreme na gradbišču, ne da bi s tem izvajalca kakorkoli odvezal od njegovih obveznosti ali da bi se s tem spremenile obveznosti izvajalca po tej pogodbi. V takšnem primeru bo izvajalec naročniku odgovoren za vso škodo, ki bi nastala zaradi takšne prekinitve pogodbe.

V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.

Če  naročnik  odstopi  od  pogodbe  zaradi  navedenih  pogodbenih  kršitev  s  strani  izvajalca,  mu  mora  izvajalec plačati  pogodbeno  kazen  za  neizpolnitev  v  višini  50  %  (petdeset  odstotkov) pogodbene  vrednosti  z DDV.

Naročnik lahko enostransko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če zanjo nima zagotovljenih sredstev.

Prenos terjatve iz te pogodbe je dovoljen samo s pisno privolitvijo naročnikov, sicer pogodba o odstopu (cesijska pogodba) nima učinka.

Uveljavljanje pogodbenih kazni po tej pogodbi in povračilo škode

člen

V primeru zamude zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izvajalca se zaračunava pogodbena kazen, ki znaša 5% (odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV, za vsak koledarski dan zamude od rokov, določenih v 3. členu pogodbe za vsako posamezno aktivnost.

Če je škoda, ki jo naročnik pretrpi zaradi zamujanja roka, večja od pogodbene kazni po tej pogodbi, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pogodbena  kazen  se  obračuna  pri  naslednjih  izplačilih  izvajalcu  oziroma  v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku 8 dni od prejema.

Pregled in prevzem izvedenih del, garancijski rok in podaljšanje jamstva za skrite napake

člen

Ko bo izvajalec zaključil izdelavo posamezne faze projektne dokumentacije, ki je predmet te pogodbe, bo skupaj s pooblaščenim predstavnikom naročnika naredil zapisnik o predaji in prevzemu projektne dokumentacije. Naročnik bo v roku 14 dni preko svojih pooblaščencev pregledal projektno dokumentacijo in ugotovil, da je le ta izdelana v skladu z zahtevami javnega naročila ali pa obvestil izvajalca, da mora dokumentacijo dopolniti z manjkajočimi projekti in listinami. Izvajalec ima nato 8 dni časa, da projektno dokumentacijo dopolni. V primeru, da je projektna dokumentacija kompletna, naročnik potrdi zapisnik o predaji in prevzemu dokumentacije.

Izvajalec s podpisom zapisnika o predaji in prevzemu dokumentacije zagotavlja, da je izdelana projektna dokumentacija popolna ter v skladu z veljavno zakonodajo, tehničnimi predpisi, standardi in normami, na podlagi katere izvajalec gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ne bo mogel zahtevati plačilo dodatnih del zaradi nepopolne in pomanjkljive projektne dokumentacije. V nasprotnem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki jo je povzročil naročniku. Če izvajalec škode ne poravna, je naročnik upravičen za plačilo unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo del ali uveljavljati odgovornost projektanta v skladu z določili zakonodajo, ki ureja predmetno obligacijsko razmerje.

Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita za podaljšanje izvajalčeve odgovornosti za skrite napake v izdelani projektni dokumentaciji (garancijska doba), in sicer vse do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma primopredaje za objekt/objekte, ki so predmet projektne dokumentacije po tej pogodbi.

Pomanjkljivosti in/ali napake/skrite napake v izdelani projektni dokumentaciji, ugotovljene v obdobju dogovorjenega podaljšanega izvajalčevega jamčevalnega roka (garancijski dobi) za skrite napake, je izvajalec dolžan na naročnikovo zahtevo brezplačno odpraviti v s strani naročnika postavljenem roku.

Med pomanjkljivosti oziroma napake/skrite napake štejejo zlasti:

neskladja projektne dokumentacije z veljavno prostorsko dokumentacijo in sprejetimi prostorskimi akti;

neustrezne tehnične rešitve glede na dejansko stanje v prostoru v času izdelave projektne dokumentacije, ki je predmet te pogodbe;

napake v projektni dokumentaciji, odkrite v času gradnje, ki imajo finančne posledice ali kakršnokoli drugo škodo za naročnika.

Izvajalec je po prevzemu del s strani naročnika, naročniku dolžan izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja z besedilom, kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v višini 5% končne pogodbene vrednosti celotnega naročila skupaj z DDV (upoštevaje morebitne sklenjene anekse). Veljavnost zavarovanja mora biti za obdobje pet let od prevzema zadnje projektne dokumentacije (PZI opreme), ki je predmet tega javnega naročila, s strani naročnika, plus 30 dni.

Varovanje zaupnih in osebnih podatkov

člen

Izvajalec, njegovi delavci in podizvajalci morajo vse informacije o naročniku in drugih, ki so jih pridobili pri izvajanju te pogodbe, obravnavati kot časovno neomejeno brezpogojno zaupne. Naročnik mora na enak način obravnavati informacije o izvajalcih. Objaviti je mogoče le tiste podatke za katere to dovoljuje 35. člen ZJN-3.

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) podpisniki te pogodbe soglašajo, da osebnih podatkov, do katerih pridejo delavci naročnika in izvajalca v času izvajanja pogodbenih obveznosti, ne bodo uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Osebni podatki ne bodo uporabljeni za noben drug namen, razen za namene izvajanja tega javnega naročila. To določilo velja tudi v primeru  odpovedi ali drugega načina prenehanja te pogodbe.

Podpisniki te pogodbe se zavezujejo, da bodo zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali možne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona

Pooblaščene osebe pogodbenih strank in skrbniki pogodbe

člen

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila.

Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je naročniku odškodninsko odgovoren.

Pooblaščen zastopnik in skrbnik pogodbe, ki ga določi naročnik je __________________.

Pooblaščeni zastopnik pogodbenih del, ki ga določi izvajalec je ______________.

Odgovorni projektanti posameznih načrtov so:

| 1 | Vodja projekta |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Pooblaščeni inženir za področje gradbeništva – za izdelavo načrta gradbenih konstrukcij |  |
| 3 | Pooblaščeni inženir za področje strojništva – za izdelavo načrta strojnih inštalacij črpališča |  |
| 4 | Pooblaščeni inženir za področje elektrotehnike 1 – za izdelavo načrta elektroinštalacij črpališča |  |
| 5 | Pooblaščeni inženir za področje elektrotehnike 2 – za izdelavo načrta centralno nadzornega sistema |  |

Morebitno spremembo pooblaščenega zastopnika je potrebno pisno javiti drugi pogodbeni stranki v roku treh dni

Protikorupcijska klavzula

člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, naročniku, njegovemu predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi katerikoli pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Omejitve poslovanja

člen

Naročnik ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

V roku dveh let po prenehanju funkcije funkcionar v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike. Organ, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo, v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektom, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

Izvajalec oz. podpisnik pogodbe izjavlja, da je seznanjen z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in izjavlja, da sam ni subjekt, za katerega bi veljala omejitev poslovanja z naročnikom po tem členu.

V primeru, da njegova izjava ni resnična, sam nosi odgovornost in posledice zaradi ničnosti sklenjene pogodbe.

Zakonski razvezni pogoj

člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

1. če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

2. če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

plačilom za delo,

delovnim časom,

počitki,

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo, bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec  ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Končna določila

člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.

člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

člen

Za medsebojna razmerja pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

člen

Pogodbene stranke bodo morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševale sporazumno. V primeru, da spora ne bodo mogle rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče po sedežu naročnika.

člen

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en, naročnik pa dva izvoda.

Pogodba se sklene z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in prične veljati s predajo zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo.

člen

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudba izvajalca št. ______ z dne ___ , so sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi.

V primeru nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije, nato določbe ponudbe, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

| Številka: Dne: | Številka: Dne: |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | IZVAJALEC: |

S podpisom ESPD ponudnik/gospodarski subjekt potrdi, da je seznanjen z vsebino in da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

  - Izjava o neobstoju okoliščin glede omejitve poslovanja

IZJAVA

po 35. členu ZIntPK

V skladu s petim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK) poda fizična ali odgovorna oseba poslovnega subjekta pisno izjavo o tem, da fizična oseba oziroma poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

Spodaj podpisani(-a): Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(podpisnik navede ime in priimek fizične osebe ali odgovorne osebe poslovnega subjekta)

izjavljam,

da poslovni subjekt »Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.«  ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

Datum:________________       Žig poslovnega subjekta:      Podpis fizične / odgovorne osebe:

_______________________

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

  - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb ter o povezanih družbah

IZJAVA

po 14. členu ZIntPK

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in  preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20, v nadaljevanju ZIntPK), je organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, je pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke:

- o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,

- ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

To izjavo oziroma podatke je organ ali organizacija javnega sektorja na njeno zahtevo dolžna predložiti komisiji. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani izvajalec javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije za namakalni sistem«

(pravna oseba, podjetnik, društvo, zavod ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

| Firma/Ime: |  |
| --- | --- |
| Sedež/Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označiti):   DA ☐    NE ☐

IZJAVLJAMO, DA SO V NAŠEM LASTNIŠTVU UDELEŽENE SLEDEČE FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE:

|  | Firma, matična in davčna št. pravne osebe oziroma ime in priimek fizične osebe | Sedež pravne osebe oziroma prebivališče fizične osebe | Lastniški delež v % oziroma delež ustanoviteljskih pravic v % | Tihi družbenik (ustrezno označiti) – če DA, potem navesti nosilca tihe družbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | DA ☐ NE ☐ |
| 2. |  |  |  | DA ☐ NE ☐ |
| 3. |  |  |  | DA ☐ NE ☐ |
| 4. |  |  |  | DA ☐ NE ☐ |

V kolikor je v lastništvu ponudnika udeleženih več fizičnih ali pravnih oseb, je potrebno izjavi priložiti seznam teh oseb, z vsemi zahtevanimi podatki.

PODATKI O DRUŽBAH, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane s ponudnikom

|  | Firma, sedež, matična in davčna številka pravne osebe | Razmerje v skladu s 527. členom ZGD-1 |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

V kolikor je s ponudnikom povezanih več pravnih oseb, je potrebno izjavi priložiti seznam teh oseb, z vsemi zahtevanimi podatki.

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik oziroma je udeležena pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitev uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| KRAJ | ŽIG | GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka tega člena.

Navedba poslovnega subjekta naj vsebuje naziv (firma)  poslovnega subjekta kot izhaja iz uradnih evidenc.

Novela Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 57/12 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki prenehajo obstajati z dnem 28.7.2012, zato te del določbe 14/VI ZIntPK za družbe s sedežem v RS, ne pride več v poštev. Določba pa velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

527. člen ZGD

Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju, tako da:

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);

- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);

- so koncernske družbe;

- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali

- so povezane s podjetniškimi pogodbami.